Опись и статус комплекта EVT PRE 20

Дионея · EVT-PRE-20 · 29 сентября 2026 года · комплект для подготовки закупки и производства

Документ задаёт состав передачи для закупки, запроса DFM и сборки EVT-PRE-20. PCB-MAIN Rev B имеет завершённую восьмислойную трассировку: DRC 0 ошибок, 0 неразведённых цепей, ERC 0. Заводской стек и процесс 57 переходов в площадках требуют ответа фабрики. Для PCB-MIC, физической примерки корпусов и отдельных позиций компонентной базы сохраняются открытые проверки.

Конфигурация поставки

Источник PCB-PWR и сопутствующих данных: skif-ops/rs-zs-bpla, PR №100, коммит 2f94a3ad6e7a43fa6b35bc3c44d9d8ca4843301c. PCB-MAIN Rev B представлен отдельным контролируемым кандидатом 105; SHA-256 платы f828fc6b30afbd64ed67afbee9ed7a5f5cdb9c47c1112722c5a0fe315268665f. В заказном архиве находятся его полный проект KiCad, Gerber, Excellon, IPC-D-356, BOM, координаты, сборочный PDF и отчёты проверки.

Программа закупок состоит из двух лотов по 20 станций и одного стендового образца. Первый лот из 20 корпусов заказчик планирует печатать на 3D-принтере. Печать остальных 20 корпусов возможна, но окончательное решение по второму лоту не принято. Файлы для литья хранятся отдельно как предварительные исходные данные.

Ведомость BOM содержит 111 выбранных технических позиций, восемь DNP и исторические ориентировочные цены ведомости v.02. Итого v.02 561 805,89 ₽ для 20 базовых станций и 617 986,48 ₽ с резервом 10 %. Этот итог относится к прежней конфигурации с вакуумным литьём; текущая цена печатных корпусов не подтверждена. Недетализированный расчёт около 4 млн ₽ исключён.

Правило использования файлов

Для закупки серийных компонентов использовать точный MPN, количество первого лота и статус строки на листе «Сводка закупки». Отсутствующая цена означает запрос котировки, а не нулевую стоимость.

PCB-PWR Rev E разрешена решением заказчика для передачи фабрике на проверку и оформления заказа. Заводской stack ID, DFM и каждое замечание фиксируются в деле заказа; изменение платы или файлов проходит ECO.

PCB-MAIN Rev B передавать на запрос цены, заводскую DFM-проверку и заказ с учётом ответа фабрики. Перед запуском панели зафиксировать stack ID, диэлектрики, импеданс, металлизированное закрытие 57 via-in-pad, сверловку и проверку изменённых площадок J6/J7/J11. В монтаж направлять BOM_PCBA и POS_TOP_PCBA: 227 совпадающих позиций; 15 DNP не устанавливать, U12 microSD ставить на стадии сборки станции.

PCB-MIC передавать только на инженерную DFM-проверку до завершения общего Review B, панели, акустического тракта и проверки физической ориентации DIM-004.

STEP/STL корпуса и жгутовых выходов имеют статус предварительных кандидатов. Они не подтверждают посадку батареи, MPPT, нижний модуль, акустическую мембрану, IP65/IP67, RF или расчёт оснастки.

Состав архивов

Основной архив: закупка, сборка станций, предварительные корпуса, технический проект, исходники репозитория, реестры и проверка контрольных сумм.

Отдельный архив плат содержит PCB-PWR для заказа с заводским checkout, PCB-MAIN Rev B для заказа с DFM и PCB-MIC для инженерного запроса DFM. Общий архив не заменяет индивидуальное подтверждение фабрики и первый образец монтажа.

Отдельный архив EVT: программа и методики, матрицы испытаний, пустые отчётные формы и программа дополнительного дообучения сервера «Мухоед».

Открытые решения

Проверить полный монтаж PCB-PWR после синхронизации девяти Value и восьми признаков BOM/DNP; отдельно закрыть D1 с профилем перенапряжения. Получить физический overlay J1/J2, корпусной CAD, крепёж и подпись механика.

Для PCB-MAIN получить ответ фабрики по стеку, via-in-pad, импедансу и монтажу; по замечаниям выполнить ECO и повторный выпуск CAM. Для PCB-MIC закрыть Review B, акустический port и зеркальный datum. Предварительный нижний модуль и маунты уже построены; по корпусу выбрать материалы, уплотнения, вводы и окончательные крепления антенн, панели и мачты, затем выполнить пробную сборку.

Проверка по официальным данным JLCPCB от 30.09.2026: 8 слоёв, 1,6 мм, ENIG, медь 1/0,5 oz, переход 0,15/0,25 мм и POFV входят в опубликованные возможности. В заказе следует выбрать доступный стек и передать список 74 переходов на эпоксидное заполнение и медную крышку (57 в SMD-площадках). Контроль выбранной конфигурации и производственных файлов остаётся частью оформления заказа; отклонения обрабатываются через ECO.