Программа дополнительного дообучения Мухоеда

Дионея · EVT-PRE-20 · 30 сентября 2026 года · Rev D · комплект для закупки, производства и EVT

Программа задаёт сбор новых записей и проверку моделей акустического обнаружения «Мухоеда» на станциях EVT-PRE-20. Точная классификация типа БПЛА остаётся исследовательской, пока независимые подтверждённые источники и отрицательный набор не обеспечат валидацию; состояние UNKNOWN в таком случае сохраняется как корректный результат.

Текущая база и цель

Репозиторий содержит признаки локального датасета, политики происхождения v0.6/v0.7, модели семейств v0.8 и temporal type v0.6/v0.7. Источник family_v08_whole_source_lofo.json фиксирует 10 верных из 24 оцениваемых независимых источников, 14 UNKNOWN; по PROP_PISTON 10 из 11. Эти результаты недостаточны для общего эксплуатационного распознавания типов.

Цель этапа – расширить подтверждённые полевые записи БПЛА и отрицательные классы, измерить обнаружение, ложные тревоги и качество семейства по независимым источникам, затем выпустить версионированный кандидат модели только после повторяемого сравнения с текущей базой.

Сбор и разметка данных

Записывать синхронные четыре канала с серийным номером станции, версией корпуса, микрофона, жгута, прошивки, места, времени GNSS, расстояния, направления, погодой, скоростью ветра, источником подтверждения типа и разрешением на использование. Хранить исходный звук и производные признаки раздельно; секреты станции и персональные данные исключать из обучающего архива.

Собирать не только положительные пролёты, но и ветер, дождь, птиц, насекомых, транспорт, тракторы, самолёты, вертолёты и городскую технику. Метка типа допускается как confirmed только при независимом подтверждении; сомнительное видео/аудио помечать weak/provisional и не использовать в валидации. Один вылет, источник или исходная запись не должны попадать одновременно в train и validation.

Дообучение и проверка

Сначала заморозить исходный датасет, политику прав и SHA-256, затем построить признаки тем же кодом и с теми же окнами, что использует сервер. Разделять данные по независимому источнику, а не по соседним окнам одной записи. Обучить baseline и кандидат; сравнить recall/Pd, FAR за час, precision, долю UNKNOWN, latency, калибровку confidence и матрицы ошибок по среде, корпусу, расстоянию и типу.

Провести leave-one-source-out и отдельный слепой полевой набор. Политика кода type_readiness.py по умолчанию требует не менее трёх подтверждённых и трёх независимых validation-источников для каждого сравниваемого типа. Пока этот порог или утверждённые пользователем Pd/FAR не выполнены, точный тип публикуется только как исследовательская гипотеза или UNKNOWN.

Выпуск модели и отчётность

Отчёт содержит реестр источников и лицензий, правила разметки, контроль утечек, версии скриптов/датасета/модели, метрики по источникам, анализ ошибок и откат. Серверный replay и полевой EVT оцениваются отдельно. Модель переводится в пилот только после независимой проверки целевых Pd/FAR и отсутствия регрессии критических отрицательных классов; при провале сохраняется предыдущая модель.