# Извещение о вариантах закупки EVT PRE 20 REV D8

Проект Дионея   Дата 16 октября 2026 года   Решение DEC-148

Документ фиксирует объём программы EVT PRE 20 и два допустимых варианта закупочной выдачи. Он предназначен для заказчика, отдела закупки, изготовителей и сборочного участка. Программа испытаний включает 41 станцию. Вариант закупки на 21 станцию является первой фазой и не изменяет состав программы или ранее выпущенный реестр серийных номеров.

# Управляющее решение

Программа EVT состоит из двух групп по 20 станций и одной стендовой станции. Зарезервированы 41 уникальный серийный номер: DIO-EVT-001 по DIO-EVT-040 и DIO-EVT-B01.

| Вариант | Состав | Серийные номера | Резерв | Источник количества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVT-PROC-21 | 20 + 1 = 21 | DIO-EVT-001...020 и DIO-EVT-B01 | Один пул EVT-20 | EVT_PROGRAM_1X20_PLUS_1_PROCUREMENT_REV_A.csv |
| EVT-PROC-41 | 20 + 20 + 1 = 41 | DIO-EVT-001...040 и DIO-EVT-B01 | Два пула EVT-20 | EVT_PROGRAM_2X20_PLUS_1_PROCUREMENT_REV_A.csv |

Оба варианта доступны для выбора заказчиком. В заказе выбирают ровно один вариант. Количества вариантов 21 и 41 не складывают. Закупка 21 станции закрывает первую фазу и не отменяет резерв серийных номеров DIO-EVT-021 по DIO-EVT-040 для второй группы. Стендовая станция отдельного пула запасов не создаёт.

# Источники количества и BOM

Реестр вариантов находится в hardware/EVT_PROGRAM_PROCUREMENT_VARIANTS_REV_A.csv. Итоговая книга hardware/EVT_PRE_20_BOM_REV_A.xlsx содержит отдельные листы Program 21 и Program 41, а также сводную строку выбора. Машиночитаемые CSV являются источниками количества, книга XLSX предназначена для просмотра, расчёта и передачи в закупку.

| Вариант | PCB MAIN PCBA | PCB PWR PCBA | PCB MIC PCBA |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 23 | 23 | 86 |
| 41 | 45 | 45 | 168 |

Коммерческие цены остаются ориентировочными до получения предложения поставщика. Выбор варианта закупки не закрывает DFM, first article, EOL, аппаратную квалификацию или производственную блокировку прошивки.

# EOL и измерения

Каждая собранная станция проходит стопроцентный EOL с привязкой к собственному серийному номеру. Число 21 в строке OPEN criteria формы MFG 004 означает количество открытых критериев приёмки, а не количество станций. Окончательные числовые пределы EOL утверждаются по измерениям DIO-EVT-B01 и последующих собранных станций. Пока обязательный предел или подтверждение отсутствуют, результат остаётся HOLD или NOT RUN.

# English version

This notice fixes the EVT PRE 20 program quantity and the two permitted procurement handoffs. The EVT program contains 41 stations: two groups of 20 production stations and one bench station. Forty-one unique serial identities are reserved from DIO-EVT-001 through DIO-EVT-040 plus DIO-EVT-B01.

| Option | Scope | Serial identities | Spare pool | Quantity authority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVT-PROC-21 | 20 + 1 = 21 | DIO-EVT-001...020 plus DIO-EVT-B01 | One EVT-20 pool | EVT_PROGRAM_1X20_PLUS_1_PROCUREMENT_REV_A.csv |
| EVT-PROC-41 | 20 + 20 + 1 = 41 | DIO-EVT-001...040 plus DIO-EVT-B01 | Two EVT-20 pools | EVT_PROGRAM_2X20_PLUS_1_PROCUREMENT_REV_A.csv |

The customer selects exactly one option for a purchase order. Quantities for 21 and 41 are not added together. Selecting 21 is a phased first purchase and does not cancel the serial reservation for DIO-EVT-021 through DIO-EVT-040. The bench station adds no separate spare pool.

The controlled workbook hardware/EVT_PRE_20_BOM_REV_A.xlsx contains separate Program 21 and Program 41 worksheets and a summary selection row. Every assembled station receives 100 percent EOL against its own serial identity. The value 21 shown as OPEN criteria in the MFG 004 form is a count of unresolved acceptance criteria and is not the station quantity. Final numeric EOL limits remain open until measurements from DIO-EVT-B01 and subsequent assembled stations are reviewed and approved.

# Управление выпуском и подписи

Решение DEC-148 от 16 октября 2026 года. Ревизия документа D8. Статус: подготовлено для выбора варианта закупки; изготовление остаётся под действием указанных в комплекте технических ворот.

Подготовил  ______________________________    Дата  ____________________

Проверил  ______________________________    Дата  ____________________

Утвердил вариант  21  41  ______________________________    Дата  ____________________