Контроль финального выпуска EVT-PRE-20 Rev D

Дионея · EVT-PRE-20 · 30 сентября 2026 года · Rev D

Контрольный лист фиксирует состояние перед передачей закупке и производству.

Выполнено

PCB-MAIN: DRC 0, незавершённые соединения 0, ERC 0; машинные файлы и исходники включены.

PCB-MIC Rev B: исправлены метки сверления и кольца MK1, DRC/ERC/unconnected 0/0/0, точные MPN, отдельные PTH/NPTH, Review B подписан для управляемого первого изделия.

PCB-PWR: файлы заказа и DFM включены. Производственный BOM в XLSX/CSV и закупочная сводка для 41 станции включены. Документы и PDF-инструкции для людей выпущены на русском и английском, где это требуется для фабрики.

Контроль заказа

PCB-MIC: одна плата/панель → проверка отверстия, MK1, AOI/микроскопия и PDM → остальные 79 PCBA. PCB-MAIN/PCB-PWR: получить официальный stack ID и ответ DFM. Любое изменение файлов оформить ECO.

Корпуса и литьевые модели предварительные; выполнить first article fit, проверку прочности, герметизации и акустики до размножения.

Решение

Комплект Rev D разрешён к передаче на закупку и производство в указанных управляемых границах. Rev C изъять из обращения.